Eduardo Reis – rm569727

Enzo Coppa  - rm573393

Felipe Canazza – rm572470

Gabriel  Carlos  -  rm574074

Pedro Lemgruber(carioca) – rm572094

Pedro Henrique – rm571107

Gustavo Pola Simões – rm570114

Para um MVP, o backlog pode ser enxuto, mas já estruturado para permitir evolução posterior para dimensionamento fotovoltaico, análise tarifária e estimativa econômica.

Consumo de energia mensal deve ser expresso em kWh/mês. kW representa potência. Portanto, “consumo máximo em kilowatts/hora no mês” como consumo máximo mensal em kWh.

| ID | Utilizador (Épico) | User Story | Critérios de aceite | Prioridade | Tasks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Usuário | Como usuário, quero me cadastrar no sistema para manter meus imóveis e análises salvos. | Permitir cadastro e-mail, senha e ID, validar todos os campos. | Alta | Criar uma tabela de usuários no banco de dados Desenvolver a interface e a integração do formulário de cadastro Integrar o formulário de cadastro com o backend e gerenciar a sessão do usuário |
| PB02 | Usuário | Como usuário, quero acessar minha conta para consultar meus imóveis cadastrados. | Validação da conta no banco de dados. Validar e listar imóveis. | Alta | Criar sistema de verificação para o login Implementar no sistema a validação para listar os imóveis autenticação para carregar e exibir a lista de imóveis |
| PB03 | Imóvel | Como usuário, quero cadastrar um imóvel para realizar seu dimensionamento energético. | Validação dos imóveis Validação do valor energia (caso seja nulo ou irreal.) | Média | Desenvolver o formulário de cadastro de imóveis direto para o banco Testar o envio e o salvamento bem-sucedido do imóvel. Criar o cadastro de imóveis Criar tabela no banco |
| PB04 | Imóvel | Como usuário, quero editar ou excluir um imóvel cadastrado. | Selecionar imóvel, Confirmação de imóvel e confirmação de ID para excluir do banco de dados. | Média | Implementar sistemas de atualização e exclusão de imóveis Implementar na interface opções de edição e exclusão Testar se as alterações e exclusões refletem corretamente |
| PB05 | Consumo | Como usuário, quero informar o consumo mensal de energia do imóvel. | Validação do mês escolhido. | Média | Implementar ao sistema para salvar e atualizar o consumo mensal de energia vinculado ao imóvel no BD Desenvolver o campo de entrada para o consumo de energia na interface Testar se o registro e a atualização do consumo mensal |
| PB06 | Consumo | Como usuário, quero fazer a média de gasto energetico nos últimos 12 meses. | Validação dos gastos mensais, Cálculo da média dos meses | Média | Calcular o consumo médio dos últimos 12 meses Consultar os gastos energéticos registrados Somar os gastos de cada mês Exibir a média de gasto energético mensal |
| PB07 | Consumo | Como usuário, quero consultar o histórico de consumo do imóvel. | Validação do imóvel no banco de dados. cálculo do consumo energético. | Baixa | Consultar os registros de consumo do imóvel Organizar o histórico por período Exibir os dados de consumo Permitir visualizar o histórico completo |
| PB08 | Dimensionamento | Como usuário, quero que o sistema identifique automaticamente o maior consumo mensal registrado. | Validaçãode cada consumo como acima de 0 | Média | Consultar o consumo registrado de cada mês Comparar os consumos mensais Identificar o maior consumo registrado Exibir o mês de maior consumo |
| PB09 | Dimensionamento | Como usuário, quero visualizar também o consumo médio mensal para contextualizar o pico de consumo. | Validacao da conta no banco de dados. Validacao do valor acima de 0 | Média | Calcular o consumo médio mensal Consultar os registros de consumo Comparar o consumo médio com o pico Exibir o consumo médio mensal |
| PB10 | Dimensionamento | Como usuário, quero saber em qual mês ocorreu o maior consumo. | Validacao do mes escolhido |  | Criar a lógica no backend para identificar o mês de maior consumo. Desenvolver o componente na interface para exibir o mês de maior consumo. Integrar a exibição do maior consumo com os dados retornados Testar se o cálculo e a exibição do maior consumo estão corretos. |
| PB11 | Resultado | Como usuário, quero visualizar um resumo energético do imóvel. | Validacao todo consumo de energia do imovel é maior que 0 | Baixa | Criar sistema para organizar e retornar o resumo energético do imóvel. Desenvolver a interface para exibir o resumo energético. Integrar a tela de resumo com os dados |
| PB12 | Resultado | Como usuário, quero visualizar graficamente meu histórico de consumo. | Validar o consumo mensal de cada imovel | Baixa | Coletar os dados de consumo do imóvel Organizar o histórico por mês Gerar gráfico do consumo mensal Exibir o histórico de forma visual |
| PB13 | Validação | Como usuário, quero ser alertado sobre dados inconsistentes. | Validacao do usuairio no banco de dados para mandar a informacao para pessoa certa | Média | Verificar os dados de consumo registrados Identificar dados inconsistentes Gerar alerta sobre inconsistências Exibir os dados que precisam de correção |
| PB14 | Persistência | Como usuário, quero que os dados permaneçam disponíveis após sair do sistema. | Validacao dos imoveis cadastrados e interligada a conta do usuario para salvar. | Alta | Verificar os dados de consumo registrados Identificar dados inconsistentes Gerar alerta sobre inconsistências Exibir os dados que precisam de correção |
| PB15 | Segurança | Como usuário, quero que os dados dos meus imóveis sejam privados. Um usuário não pode consultar ou alterar imóveis pertencentes a outro usuário. | Garantir que os dados dos imóveis sejam privados. Permitir acesso apenas aos imóveis pertencentes ao usuário autenticado. Impedir que um usuário consulte ou altere imóveis de outro usuário. | Alta | Validar o usuário autenticado Verificar a propriedade do imóvel Bloquear acesso a imóveis de outros usuários Permitir apenas consulta e alteração dos próprios imóveis |
| PB16 | Segurança | Como usuário, quero que a minha conta possua a autenticaçao de dois fatores ao acessa-lá | Implementar autenticação em dois fatores (2FA). Validar o segundo fator de autenticação antes de permitir o acesso à conta. Impedir o acesso caso a validação seja inválida. | Alta | Configurar a autenticação de dois fatores Enviar código de verificação ao usuário Validar o código de autenticação Bloquear acesso sem a segunda verificação |
| PB17 | Consumo | Como usuario, gostaria de saber o meu consumo conforme o horário (18 hr a 21hr), para dessa forma, saber o gasto em R$. | Permitir consulta do consumo por horário. Exibir o consumo entre 18h e 21h e calcular o gasto correspondente em R$. | Baixa | Criar sistema para calcular o consumo entre 18h e 21h e converter para o valor em R$. Implementar o resultado na interface para exibir o consumo e o gasto financeiro. Testar o cálculo de consumo e conversão monetária para o período informad |

# Fluxo funcional do MVP

O núcleo pode ser reduzido a:

Usuário → Imóvel → Histórico de consumo → Processamento → Resultado

Exemplo de entrada:

| Mês | Consumo |
| --- | --- |
| Janeiro | 320 kWh |
| Fevereiro | 295 kWh |
| Março | 410 kWh |
| Abril | 365 kWh |
| Maio | 340 kWh |